PORADNIK PRZYGOTOWANIA
PRZEMYSŁOWYCH STUDIÓW FEASIBILITY

Wydanie poprawione i rozszerzone

W. Behrens	P. M. Hawranek

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

Wszelkie przykłady i przedstawione w niniejszej publikacji materiały nie są w żaden sposób związane z opinią Sekretariatu Narodów Zjednoczonych na temat statusu prawnego jakiegoś kraju, terytorium, miasta, obszaru lub rządu albo na temat określenia ich granic.

Wymienianie nazw firm i produktów nie wiąże się z ich popieraniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

Wydanie II rozszerzone i uzupełnione 
Warszawa, maj 1993
Reprint wykonano w styczniu 2003

Poradnik nie jest oficjalnym dokumentem tłumaczonym przez UNIDO.

Tłumaczenie:

Tomasz Gołębiowski: rozdział III części drugiej oraz aneks VI i VIII

Stanisław Pigoń: wstęp, część pierwsza i rozdziały I, II, IV, IX i X części

drugiej oraz pozostałe aneksy

Elżbieta Puławska: rozdziały V, VI, VII, VIII części drugiej

Opracowanie i redakcja: 
Stanisław Pigoń i Maciej Tekielski

Przygotowanie do druku
i wersje elektroniczne (PDF, HTML):

ARTEM

20-621 Lublin, ul. Słoneczna 9

tel. (81) 524-12-78

tel./fax: (81) 743-56-39

e-mail: listy@artem.pl

http://www.artem.pl/

Druk:

PRIMOOFFSET

M. Palusiński, S. Gołębiowski

20-407 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 24a

tel. (81) 532-22-03

tel./fax: (81) 532-22-04

- SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp

Objaśnienia

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
STUDIA PRZEDINWESTYCYJNE
I CYKL PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

A.	Cykl projektu inwestycyjnego i typy studiów przedinwestycyjnych

B.	Podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych

C.	Projekty restrukturyzacyjne i rozbudowy

D.	Rola instytucji, usług konsultingowych i systemów informacyjnych

CZĘŚĆ DRUGA
STUDIUM FEASIBILITY
OSTATECZNA WERSJA PROJEKTU

I.	Podsumowanie i wnioski

II.	Geneza i koncepcja projektu

III.	Analiza rynku i koncepcja marketingu

A.	Marketing

B.	Badania marketingowe

C.	Zarys strategii projektu

D.	Zarys koncepcji działań marketingowych

E.	Koszty marketingu i przychody ze sprzedaży

IV.	Materiały i inne nakłady

A.	Klasyfikacja materiałów i nakładów

B.	Specyfikacja zapotrzebowania

C.	Dostępność i zaopatrzenie

D.	Aspekty marketingowe i program zaopatrzenia

E.	Koszty materiałów i nakładów

V.	Lokalizacja i środowisko

A.	Analiza lokalizacyjna

B.	Środowisko naturalne

C.	Ocena wpływu projektu na środowisko

D.	Polityka społeczno-gospodarcza

E.	Uwarunkowania infrastrukturalne

F.	Ostateczny wybór lokalizacji

G.	Wybór terenu

H.	Szacunki nakładów

VI.	Strona techniczna projektu

A.	Program produkcji i zdolności produkcyjne zakładu

B.	Wybór technologii

C.	Zakup i transfer technologii

D.	Szczegółowy plan zakładu i podstawowe plany techniczne

E.	Dobór maszyn i wyposażenia

F.	Roboty budowlano-inżynieryjne

G.	Wymogi w zakresie utrzymania i odtworzenia

H.	Szacunki ogólnych nakładów inwestycyjnych

VII.	Organizacja i koszty ogólnozakładowe

A.	Organizacja i zarządzanie zakładem

B.	Plan organizacyjny

C.	Koszty ogólnozakładowe

VIII.	Zasoby ludzkie

A.	Kategorie i funkcje

B.	Otoczenie społeczno-gospodarcze i kulturowe

C.	Wymogi dotyczące projektu

D.	Dostępność i rekrutacja

E.	Plan szkolenia

F.	Szacunki kosztów

IX.	Planowanie i bilansowanie realizacji

A.	Cele planowania realizacji

B.	Etapy realizacji projektu

C.	Harmonogramy realizacji

D.	Prognozowanie budżetu realizacji

X.	Analiza finansowa i ocena projektu

A.	Zakres i cele analizy finansowej

B.	Podstawowe aspekty analizy finansowej i koncepcja oceny projektu inwestycyjnego

C.	Szacunki nakładów i kosztów

D.	Podstawowe dokumenty finansowe

E.	Metody oceny projektów inwestycyjnych

F.	Finansowanie projektu

G.	Wskaźniki finansowe i wskaźniki efektywności

H.	Ocena finansowa w warunkach niepewności

I.	Ocena makroekonomiczna

Tablice dla analizy finansowej

- ANEKSY

I.	Przykładowe studium projektu

II.	Zarys ogólnego studium możliwości

III.	Zarys wstępnego studium przedrealizacyjnego (pre-feasibility study)

IV.	Rodzaje decyzji podejmowanych w różnych etapach fazy przedinwestycyjnej

V.	Opis istniejącego przedsiębiorstwa przemysłowego

VI.	Techniki prognozowania popytu

VII.	Badania prób statystycznych

VIII.	Badania pierwotne

- TABELE

1.	Obliczanie wskaźników NPVR

2.	Przykład dyskontowania przepływów pieniężnych

3.	Porównanie wariantów projektu

4.	Przykład różnych stóp zwrotu

5.	Roczna stopa zwrotu kapitału zakładowego

6.	Zysk netto wariantów projektu

7.	Przykład struktury finansowania nakładów inwestycyjnych

8.	Obliczanie wartości ważonej IRR

9.	Okres pokrycia w dniach dla obliczania kapitału obrotowego

10.	Pokrycie kosztów stałych (tysiące NCU)

11.	Wykorzystanie zdolności produkcyjnych

12.	Prognozy dochodów i popytu

13.	Prognoza popytu na benzynę

- RYSUNKI

I.	Przedinwestycyjna, inwestycyjna i operacyjna faza cyklu projektu

II.	Promocja projektu i wydatki kapitałowe

III.	Firma i jej środowisko

IV.	Koordynacja strategii funkcjonalnych

V.	Współzależność części studium feasibility.

VI.	Diagram przepływu informacji w trakcie opracowania studium feasibility

VII.	Wiarygodność różnych typów studiów przedinwestycyjnych

VIII.	Fazy projektów restrukturyzacyjnych

IX.	Badania marketingowe i przygotowanie koncepcji działań marketingowych

X.	Marketing-mix

XI.	Badania marketingowe i system marketingowy

XII.	Klasyfikacja problemów

XIII.	Chłonność rynku i udział w rynku

XIV.	Budowa profilu możliwych reakcji konkurentów

XV.	Cykl życia branży

XVI.	Intensywność konkurencji

XVII.	Zarys strategii projektu i koncepcji działań marketingowych

XVIII.	Typy strategii projektu ze względu na zasięg geograficzny operacji

XIX.	Zyskowność a udział w rynku

XX.	Podstawowe warianty strategii

XXI.	Relacje produkt-rynek a strategie przedsiębiorstwa

XXII.	Strategie konkurowania i rozszerzania rynku

XXIII.	Główne elementy składowe procesu formułowania strategii projektu

XXIV.	Ocena znaczenia poszczególnych cech produktu dla różnych grup odbiorców

XXV.	Formułowanie koncepcji działań marketingowych

XXVI.	Fazy oceny oddziaływania na środowisko naturalne

XXVII.	Przykład schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego

XXVIII.	Struktura bilansu

XXIX.	Dane dla obliczania efektywności (stopy zwrotu kapitału zakładowego)

XXX.	Metoda NPV i problem rankingu

XXXI.	Określenie progu rentowności

- WYKAZY

Wykaz celów i strategii operacyjnych

III-l.	Określenie rynku i analiza struktury rynku

III-2.	Analiza systemu marketingowego

III-3.	Analiza cech opisujących rynek

III-4.	Analiza konkurentów

III-5.	Analiza otoczenia

III-6.	Analiza przedsiębiorstwa (wewnętrzna)

V-l.	Dziedziny środowiska naturalnego narażone na i generujące wpływy środowiskowe

V-2.	Dziedziny środowiska społecznego narażone na i generujące wpływy środowiskowe

V-3.	Wpływy i czynniki środowiskowe

V-4.	Matryca oddziaływania na środowisko

VI-1.	Aspekty techniczne i technologia

VI-2.	Podział szacunków nakładów

VII-1.	Ośrodki kosztów

VII-2.	Koszty ogólnozakładowe

VIII-1.	Planowanie zasobów ludzkich

VIII-2.	Obliczanie narzutów od płac i wynagrodzeń

IX-1.	Przykładowy podział wydatków na realizację projektu

- TABLICE

II.	Wydatki na studia i badania przedinwestycyjne.

III-l.	Przewidywany program sprzedaży

III-2.	Szacunek całkowitych kosztów marketingu

III-3.	Projekcja kosztów całkowitych marketingu

IV-1.	Szacunki kosztów surowców i materiałów oraz innych nakładów

IV-2.	Szacunki kosztów surowców i materiałów oraz innych nakładów

IV-3.	Prognozy całkowitych kosztów surowców i materiałów

V-l.	Szacunki nakładów inwestycyjnych: ziemia i przygotowanie terenu

V-2.	Szacunki nakładów inwestycyjnych: nakłady na ochronę środowiska

V-3.	Szacunki kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem terenu

V-4.	Szacunki kosztów operacyjnych związanych z ochroną środowiska

VI-1.	Szacunek nakładów na technologię

VI-2/l.	Szacunek nakładów inwestycyjnych: wyposażenie zakładu

VI-2/2.	Szacunek nakładów inwestycyjnych: maszyny i urządzenia

VI-3/1.	Szacunek nakładów inwestycyjnych: prace inżynieryjno-budowlane

VI-3/2.	Podsumowanie nakładów inwestycyjnych: prace inżynieryjno-budowlane

VI-4/1.	Szacunek kosztów fabrycznych

VI-4/2.	Prognozy kosztów fabrycznych

VII-1.	Szacunek kosztów ogólnozakładowych (pośrednich)

VII-2.	Prognozy kosztów ogólnozakładowych (pośrednich)

VIII-1.	Tablica zatrudnienia

VIII-2.	Szacunek kosztów osobowych

IX-1.	Harmonogramy realizacji

IX-2.	Szacunki nakładów inwestycyjnych: realizacja projektu

X-l/l.	Całkowite nakłady inwestycyjne na środki trwałe

X-l/2.	Całkowite nakłady inwestycyjne na środki trwałe: zagraniczne lub krajowe

X-2/l.	Całkowite kapitałowe wydatki przedprodukcyjne

X-2/2.	Całkowite kapitałowe wydatki przedprodukcyjne: zagraniczne lub krajowe

X-3/l.	Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej

X-3/2.	Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej: zagraniczne lub krajowe

X-3/3.	Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej: zmienne lub stałe

X-4/l.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

X-4/2.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy: nakłady zagraniczne lub krajowe

X-5/l.	Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy stosownie do wahań sezonowych

X-5/2.	Obliczanie płynności krótkookresowej

X-6/l.	Całkowite nakłady inwestycyjne

X-6/2.	Całkowite nakłady inwestycyjne: zagraniczne lub krajowe

X-7/l.	Źródła finansowania

X-7/2.	Przepływ zasobów finansowych

X-7/3.	Przepływ zasobów finansowych: zagranicznych lub krajowych

X-7/4.	Obsługa zadłużenia ogółem

X-7/5.	Obsługa zadłużenia: część zagraniczna lub krajowa

X-7/6.	Obsługa zadłużenia: część w walucie zagranicznej lub krajowej

X-8/l.	Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego

X-8/2.	Tablica przepływów pieniężnych dla planowania finansowego: część zagraniczna lub krajowa

X-9/l.	Wewnętrzna stopa zwrotu – całkowite nakłady inwestycyjne

X-9/2.	Wewnętrzna stopa zwrotu dla kapitału zakładowego

X-10.	Rachunek wyników

X-11.	Prognoza bilansu

Przedmowa

Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies był wydany przez UNIDO po raz pierwszy w 1978 roku. Jego celem było zapewnienie krajom rozwijającym się narzędzia dla poprawy jakości projektów inwestycyjnych. Chodziło także o standaryzację przemysłowych studiów feasibility, często niekompletnych albo źle opracowanych. Działania UNIDO w tym zakresie spotkały się z szerokim odzewem w wielu krajach, tak rozwijających się jak rozwiniętych. Sposób opracowania studiów feasibility promowany przez UNIDO przyjęły liczne ministerstwa, banki, agencje promocji inwestycji, uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, jak również firmy konsultingowe oraz inwestorzy. Wiele z tych instytucji i firm współpracowało z UNIDO, aby podnieść swoje umiejętności w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez stosowanie lub szerzenie zaawansowanych metodologii opracowania i oceny projektów inwestycyjnych.

W ostatniej dekadzie UNIDO obserwowało znaczną, jakościową poprawę studiów feasibility, których zwiększająca się liczba doprowadziła do korzystnych inwestycji w krajach rozwijających się. W tym samym czasie zauważono jednak różne negatywne czynniki hamujące rozwój przemysłowy w krajach rozwijających się. Dla pokonania tych ograniczeń Konferencja Generalna UNIDO ustaliła priorytetowe kierunki działania UNIDO w obecnej dekadzie, kładąc nacisk na rozwój zasobów ludzkich, transfer technologii, restrukturyzację przemysłu, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych oraz ochronę środowiska i oszczędzanie energii.

Niniejsze nowe i znacznie rozszerzone wydanie Poradnika koncentruje się na strategicznym podejściu do inwestycji. Szczególną uwagę przywiązuje się w nim do oceny oddziaływania na środowisko naturalne, marketing, transfer technologii, zasoby ludzkie oraz mobilizację środków finansowych. Poradnik powinien być wykorzystywany wraz z innymi publikacjami dotyczącymi analizy makroekonomicznej i programem komputerowym COMFAR opracowanymi przez UNIDO. Mam nadzieję, że drugie wydanie Poradnika przyciągnie uwagę wszystkich zainteresowanych poprawą procesu rozwoju przemysłowego w krajach rozwijających się i będzie przydatne dla szerokiego grona odbiorców.

D. L. Siazon, Jr. 
Dyrektor Generalny

Wstęp

Publikacja niniejszego poprawionego i rozszerzonego wydania Poradnika Przygotowania Przemysłowych Studiów Feasibility jest rezultatem długich i żmudnych wysiłków wszystkich osób zaangażowanych w jej opracowanie. Poprawienie tekstu wymagało szczegółowej analizy obszernej korespondencji oraz komentarzy czytelników, zanim podjęto decyzję co do zakresu i treści książki. Dużym utrudnieniem w zarysowaniu wersji końcowej było także uwzględnienie nowych tematów włączonych na podstawie opracowań ekspertów.

Przy zastosowaniu takiej koncepcji i organizacji pracy, powstanie tego Poradnika było możliwe dzięki ścisłej współpracy jego głównych autorów, Wernera Behrensa i Petera Hawranka z Division of Industrial Operations Support UNIDO, którzy przygotowali wstępną wersję całości i wzięli na siebie odpowiedzialność za ostateczny kształt tekstu. Wypełniając te zadania otrzymali pomoc i rady od licznych konsultantów i pracowników UNIDO. Autorzy są w szczególności wdzięczni wymienionym poniżej konsultantom UNIDO za ich wkład w przygotowanie Poradnika.

Wprowadzenie koncepcji orientacji strategicznej zaproponował H. R. Arm, który zarysował analizę tej koncepcji przedstawioną w części pierwszej podrozdział B i wniósł wiele cennych uwag do treści i struktury rozdziału III w części drugiej, obejmującego analizę rynku i koncepcje marketingowe. R. Irvine poprawił aneksy dotyczące technik prognozowania popytu, badań pierwotnych i prób statystycznych, oraz pomagał w redakcji rozdziału III. Analizy potrzeb w dziedzinie remontów i utrzymania, oraz inwestycji odtworzeniewych, jak również wielu poprawek do ujęcia zagadnień organizacyjnych dokonał B. Knauer, który przejrzał cały rękopis z punktu widzenia możliwości praktycznego zastosowania Poradnika przez inżynierów. Rana K. D. B. Singh, który brał udział w opracowaniu pierwszego wydania, opracował wstępną wersję rozdziału IV. zajmującego się stroną techniczną projektu. Wzrastające zainteresowanie problemami ochrony środowiska było przyczyną rozszerzenia rozdziału IV. obejmującego obecnie lokalizację, wybór terenu i środowisko naturalne. R. Schoenstein, G. Schoerner i D. Sussman dostarczyli cennych materiałów na ten temat, w tym informacji dotyczących praktycznego zastosowania oceny oddziaływań na środowisko naturalne. Redakcji tekstu rozdziałów IV, V i VIII dokonał B. Andersson, a rozdział X przejrzeli J. Bendeković i G. Eckstein.

Odpowiedzialność za ostateczną wersję Poradnika ponoszą jego autorzy, niezależnie od tego, że jest on oparty na pierwszym wydaniu i był opracowany z udziałem konsultantów. Autorzy mają nadzieję, że Poradnik okaże się przydatny czytelnikom, podobnie jak to miało miejsce w przypadku jego pierwszego wydania opublikowanego ponad 10 lat temu.

Objaśnienia

Ilekroć w tekście jest mowa o dolarach ($), dotyczy to dolarów USA, o ile nie stwierdza się inaczej.

Uwagi do tablic:

Wartości ogółem czasami nie stanowią dokładnej sumy ze względu na zaokrąglenia.

Średnik oznacza, że ten składnik nie występuje.

Kreska (–) oznacza wartość zerową albo nieistotną.

Dwie kropki (..) oznaczają, że dane nie są dostępne, albo że nie są oddzielnie ujmowane.

W tekście używa się następujących skrótów:

c.i.f.	koszt transportu, ubezpieczenia i frachtu (cost, insurance, freight)

COMFAR	Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting

FAO	Food and Agriculture Organisation

ILO	International Labour Organisation

INTIB	Industrial and Technological Information Bank

IRR	internal rate of return – wewnętrzna stopa zwrotu

NCU	national currency unit – jednostka waluty narodowej

NPV	net present value – wartość zaktualizowana netto

NPVR	net-present-value-ratio – wskaźnik wartości zaktualizowanej netto

UNDP	United Nations Development Programme

UNEP	United Nations Environment Programme

Wprowadzenie

Od czasu pierwszej publikacji Manual for the Preparation of lndustrial Feasibility Studies w 1978 roku przydatność przyjętego w nim podejścia metodologicznego znalazła potwierdzenie w tłumaczeniu go na 18 języków oraz 11 wznowieniach w języku angielskim i 4 w języku francuskim.[1] W ostatnich latach wiele krajów rozwijających się dokonało standaryzacji planowania projektów zgodnie z metodologią UNIDO. Firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, banki i agencje promocji inwestycji w krajach rozwiniętych także wprowadziły procedury UNIDO albo zaadaptowały je do swoich potrzeb.

Wiele nowych problemów pojawiło się w latach osiemdziesiątych. W szczególności nastąpiły zmiany w ogólnej sytuacji ekonomicznej. Duże zadłużenie zagraniczne, niskie ceny surowców i powszechny brak walut wymienialnych spowodowały trudności w gromadzeniu zasobów inwestycyjnych w krajach rozwijających się. Ponadto, wiele projektów ukończonych w latach siedemdziesiątych nie generowało nadwyżek pieniężnych potrzebnych do obsługi zadłużenia i finansowania projektów nowych, modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, oraz innych. Brak kapitału międzynarodowego i dochodów w walutach zagranicznych, przy niedostatecznym poziomie akumulacji krajowej, stworzyły potrzebę bardziej efektywnego planowania projektów i ich orientacji strategicznej na podstawie zintegrowanej analizy finansowej i ekonomicznej.

UNIDO zgromadziło w ciągu 10 lat duże doświadczenie w stosowaniu metodologii Poradnika w olbrzymiej liczbie studiów feasibility opracowanych w ramach oferowanej przez tę organizację programów pomocy technicznej. Poradnik był także wykorzystywany w programach szkoleniowych i w tworzeniu bazy instytucjonalnej. Sukces identyfikacji, formułowania, opracowania, oceny i promocji projektów inwestycyjnych zależy w dużej mierze od tego, czy funkcjonuje dostateczna liczba krajowych instytucji i organizacji zdolnych do podjęcia się tych zadań. Program pomocy technicznej UNIDO, koncentrujący się na zakładaniu i umacnianiu firm konsultingowych, agencji promocji inwestycji, działów oceny inwestycji w instytucjach finansujących rozwój i ośrodkach rozwoju przemysłowego, przyczynia się do podnoszenia stanu wiedzy i umiejętności w krajach rozwijających się w zakresie opracowania studiów przedinwestycyjnych i oceny projektów inwestycyjnych. Znaczne rozszerzenie tej działalności doprowadziło do ścisłej współpracy między uniwersytetami z udziałem krajów rozwiniętych i rozwijających się, z wykorzystaniem poradników i publikacji UNIDO jako podręczników akademickich w ramach wspólnych programów szkoleniowych i badawczych.

Eksperci z całego świata pracujący w dziedzinie studiów przedinwestycyjnych dostarczyli UNIDO wiele cennych sugestii odnośnie tego, jak przystosować Poradnik do potrzeb współczesnego doradztwa inwestycyjnego. Ich rozmowy z czytelnikami oraz własne doświadczenia ukierunkowały przygotowanie obecnego wydania Poradnika.

Wśród nowo wprowadzonych tematów znajdują się m.in.: orientacja strategiczna planowania biznesu jako podstawa opracowania projektów inwestycyjnych oraz ocena oddziaływania na środowisko naturalne jako część problematyki wyboru lokalizacji i terenu budowy oraz technologii. Rozdział dotyczący analizy rynku został kompletnie zmieniony, aby uwzględnić rosnące znaczenie koncepcji marketingowych w rozważaniach na temat zasadności inwestycji. Kilka rozdziałów oryginalnego tekstu przeredagowano oraz dodano studium przypadku, aby zapewnić spójność Poradnika i jeszcze większą jego przydatność w programach szkoleniowych. Tablice i schematy robocze uwzględniają te zmiany i zapewniają pełną zgodność z trzecią generacją programu komputerowego COMFAR opracowanego przez UNIDO.[2]

Poradnik składa się z trzech części. Część pierwsza omawia kategorie i podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych. Część druga – zasadnicza – obejmuje różne komponenty studium feasibility, a część trzecia zawiera materiał uzupełniający wraz ze studium przypadku oraz opisami technik stosowanych w ocenie i projekcjach danych.

Nowością w części pierwszej jest wprowadzenie koncepcji orientacji strategicznej w planowaniu biznesu jako użytecznego narzędzia opracowania studiów przedinwestycyjnych. Zarysowano różne fazy cyklu projektu przemysłowego i opisano ich współzależności oraz etapy fazy przedinwestycyjnej i działania, które muszą być podejmowane równolegle, takie jak promocja inwestycji oraz planowanie finansowania i realizacji projektu. Część pierwsza pokazuje także, że metodologię Poradnika można stosować nie tylko przy zakładaniu nowych przedsiębiorstw (fabryk) przemysłowych, ale także w projektach restrukturyzacyjnych i rozbudowy dla istniejących przedsiębiorstw. Kończy się ona krótkim opisem struktur instytucjonalnych i wykorzystania w fazie przedinwestycyjnej elektronicznego przetwarzania danych.

Część druga stanowi trzon Poradnika, a jej układ odpowiada układowi studium feasibility. W porównaniu z wydaniem pierwszym wprowadzono w niej szereg ważnych zmian. Są one opisane poniżej.

Rozdział III został praktycznie napisany od nowa i jest zatytułowany „Analiza rynku i koncepcje marketingowe”. Ujęty został w szerszym zakresie i przedstawia badania marketingowe jako podstawowy sposób określenia koncepcji marketingowej projektu. Kończy się określeniem programu sprzedaży i przewidywaniami przychodów ze sprzedaży. Określenie programu produkcji i zdolności produkcyjnych zostało przeniesione do rozdziału VI.

Rozdział IV „Materiały i inne nakłady” zajmuje się klasyfikacją i specyfikacją różnego rodzaju potrzebnych nakładów, przeciwstawiając je istniejącej podaży.

Rozdział V „Lokalizacja i środowisko” został w znacznym stopniu zmieniony, niezależnie od dodania nowej części dotyczącej oceny oddziaływania projektów inwestycyjnych na środowisko naturalne oraz wyboru lokalizacji i miejsca budowy projektu. Aneks do rozdziału V zawiera wykazy, zestawienia i klasyfikację różnego rodzaju oddziaływania na środowisko naturalne. Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym uwzględnione są we wszystkich częściach Poradnika.

Rozdział VI „Strona techniczna projektu” rozpoczyna się w wersji obecnej od określenia programu produkcji i zdolności produkcyjnych, które poprzednio zamieszczone były w rozdziale III. Zadaniem zespołu technicznego jest zaprojektowanie funkcjonalnego i przestrzennego układu fabryki odpowiadającego jej celom produkcyjnym. W nowym wydaniu podkreśla się, że strona techniczna projektu obejmuje nie tylko projektowanie techniczne, kalkulacje nakładów inwestycyjnych oraz określenie – dla fazy operacyjnej – zasobów ludzkich i materialnych oraz ich kosztu, ale także szeroki zakres współzależnych działań, takich jak wybór, zakup i transfer technologii, które muszą być starannie zaplanowane, ocenione i skoordynowane.

W rozdziale VII „Organizacja i koszty ogólnozakładowe” uwzględniono w większym stopniu zagadnienia projektowania organizacyjnego, a w rozdziale VIII „Zasoby ludzkie” większy nacisk położono na konieczność, już w etapie planowania projektu, określenia potrzeb szkoleniowych i szacunek związanych z tym kosztów w fazie inwestycyjnej i operacyjnej. W rozdziale IX „Planowanie i bilansowanie realizacji” przedstawia się w spójny sposób etapy planowania realizacji projektu. Umożliwia to sporządzanie bilansów w fazie realizacji i określenie wydatków w okresie budowy.

Rozdział X „Analiza finansowa i ocena projektu” posiada zmienioną strukturę i jest rozszerzony. Po przedstawieniu celów i zakresu analizy finansowej wprowadzono podstawowe kryteria decyzji inwestycyjnych i finansowych. Wśród nich omawiane są indywidualne i społeczne kryteria wyboru, ceny nakładów i produktów, horyzont planowania oraz zagadnienia ryzyka i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Struktura nakładów inwestycyjnych, kosztów produkcji i sprzedaży jest analizowana przy uwzględnieniu wiarygodności danych i potrzeby określenia zmiennych krytycznych. Stanowi to bowiem warunek wstępny oceny projektów inwestycyjnych przez inwestorów i instytucje finansujące. Szczegółowo omawia się podstawowe metody oceny inwestycji, w tym sposoby obliczania zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wewnętrznej stopy zwrotu, wartości zaktualizowanej netto) i metody tradycyjne, a także sposoby interpretacji danych liczbowych. Rozważania zawarte w tym rozdziale oparte są o przyjętą definicję pojęcia inwestycji określającą je jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu wytwarzania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości, związane z transformacją płynnych zasobów finansowych w aktywa produkcyjne. Po omówieniu finansowania projektu i różnych aspektów ryzyka i niepewności rozdział X zamyka krótka prezentacja celów analizy makroekonomicznej i wykaz publikacji zalecanych do praktycznego stosowania.

W trosce o klarowność i ułatwienie korzystania z Poradnika każdy rozdział w części drugiej posiada taką samą strukturę i obejmuje: wprowadzenie; szczegółowe omówienie tematu od założeń i pojęć po przedstawienie odpowiadającej danemu rozdziałowi części studium feasibility; bibliografię; wykazy, zestawienia i tablice.

Szczegółowy opis zawarty w każdym rozdziale ma na celu zaznajomienie czytelnika z problemami metodologicznymi, jakie może napotkać przy opracowaniu studium. Opisy te zawierają szczegóły – na tyle, na ile jest to możliwe w poradniku – dotyczące sposobów pokonywania multidyscyplinarnych problemów studium feasibility. Wykazy bibliografii wskazują źródła do dalszego studiowania tematów przedstawianych w Poradniku.

Taki układ pozwala na etapową analizę różnych części studium tworząc obrazy poszczególnych części, które stopniowo uzupełniają się i przekształcają w ważniejsze całości. Metoda taka pozwala też na zapoznanie się z poszczególnymi częściami studium oddzielnie, w ramach jego ogólnej logiki. Prawidłowej oceny projektu inwestycyjnego można dokonać tylko na podstawie odpowiednich danych zebranych w fazie przygotowawczej, co zadecydowało o formie Poradnika.

Każdy rozdział Poradnika zawiera kilka tablic pro-forma dla zbierania danych.[3] Są one zaprojektowane w sposób zapewniający rozkład czasowy potrzebny dla analizy przepływów pieniężnych. Co więcej, układ tablic jest sekwencyjny i umożliwia księgowanie głównych wpływów i wydatków ujmowanych w ocenie i planowaniu finansowym.

Z kilku przyczyn Poradnik nie obejmuje analizy makroekonomicznej. Po pierwsze, temat ten wymagałby o wiele więcej miejsca na jego dokładne omówienie. Po drugie, podczas opracowania projektu inwestycyjnego inwestor lub promotor nie rozważają problemów związanych z korzyściami i kosztami projektu z punktu widzenia całej gospodarki narodowej. Ich zainteresowanie koncentruje się na stronie komercyjnej, tj. oczekiwanej stopie zwrotu inwestycji obliczanej przy zastosowaniu cen rynkowych produktów, jakie zostaną uzyskane oraz cen materiałów i innych nakładów, robocizny, maszyn i urządzeń itd., jakie będą płacone.

Inną przyczyną, dla której Poradnik nie obejmuje analizy makroekonomicznej jest fakt, że istnieją liczne publikacje[4] dogłębnie analizujące ten temat i wszystkie czynniki społeczno-ekonomiczne mające wpływ na wybór projektu. Tylko w końcowym rozdziale Poradnika omawia się konieczność poddawania analizie ekonomicznej wszystkich ważniejszych, rentownych projektów inwestycyjnych. Ma to na celu pokazanie prywatnym i publicznym inwestorom znaczenia oceny makroekonomicznej.

Opracowanie studium feasibility w różnych jego częściach, w tym najważniejszych, tj. dotyczących rynku i marketingu, lokalizacji i środowiska naturalnego, strony technicznej i analizy finansowej, jeśli ma być wykonane właściwie, musi objąć wiele dyscyplin. Dlatego też niniejszy Poradnik adresowany jest do specjalistów od marketingu, finansistów, ekonomistów, inżynierów i socjologów. Obejmując tak szeroką rzeszę czytelników Poradnik może zajmować się każdym z wyżej wymienionych tematów dostatecznie szczegółowo dla przedstawienia podstawowych koncepcji i założeń metodologicznych potrzebnych przy opracowaniu studium feasibility. Każdy z uwzględnionych tematów mógłby być przedmiotem oddzielnej publikacji. Pewnym kompromisem jest podanie szczegółowej bibliografii w końcu każdego rozdziału części drugiej.

[1] Po publikacji w języku angielskim UNIDO wydało Poradnik w językach: arabskim, chińskim, francuskim, rosyjskim, i hiszpańskim. Opracowane zostały także wydania w językach: czeskim, dari, farsi, niemieckim, greckim, japońskim, laotańskim, polskim, portugalskim, serbo-chorwackim, tureckim, węgierskim i wietnamskim.

[2] COMFAR stanowi własność UNIDO chronioną prawami autorskimi z lat 1982, 1984, 1985, 1988 i 1990.

[3] Tablice w pierwszym wydaniu podręcznika przystosowane były do ręcznych obliczeń. Wraz z popularyzacją komputerów osobistych i opracowaniem odpowiednich programów komputerowych nastąpiło ich szerokie wykorzystanie do dyskontowania, wyliczeń związanych ze spłatą zadłużenia itd. Tablice zostały więc przystosowane z tego punktu widzenia, a także dla zapewnienia zgodności z mającą się ukazać trzecią wersją programu komputerowego COMFAR. Liczby zawarte w tablicach prezentowanych w aneksie do rozdziału X oparte są na studium przypadku przedstawionym w aneksie I niniejszego Poradnika.

[4] W szczególności: Guidelines for Project Evaluation (United Nations publication, Sales No. 72.II.B.11), Guide for Practical Project Appraisal (United Nations publications, Sales No. E.78.II.B.3) i Manual for Evaluation of Industrial Projects (United Nations publications, Sales No. E.80.II.B.2).