VII. Organizacja i koszty 
ogólnozakładowe

Rozdział ten traktuje o sprawach związanych z wypracowaniem i zaplanowaniem organizacji niezbędnej do zarządzania i kierowania całą działalnością fabryki oraz wiążących się z tym kosztach ogólnych. W poprzednich rozdziałach zbadano i omówiono problemy dotyczące marketingu produktów, zabezpieczenia niezbędnych środków materiałowych, wyboru optymalnej lokalizacji zakładu oraz przygotowania planów i projektów technicznych. Istnieje ścisły związek pomiędzy planowaniem technicznym i planowaniem organizacyjnym, a więc oba te działania powinny zostać podjęte łącznie jako ciąg współzależnych czynności.

Celem tego rozdziału jest omówienie procesu planowania organizacyjnego oraz struktury kosztów ogólnozakładowych, co może mieć decydujące znaczenie dla finansowej opłacalności projektu. Podział firmy na jednostki organizacyjne według funkcji marketingowych, strategicznych, zaopatrzeniowych, produkcyjnych i administracyjnych jest niezbędny nie tylko z operacyjnego punktu widzenia, ale także na etapie planowania, aby umożliwić szacunek i prognozę kosztów ogólnych. Poza tym, dla wykonalności projektu bardzo istotną sprawą jest określenie odpowiedniej struktury organizacyjnej zgodnie ze strategią i polityką przedsiębiorstwa.

Zalecana organizacja będzie zależała od otoczenia społecznego, jak również od potrzeb techniczno-ekonomicznych. Kształt organizacyjny zależy w dużej mierze od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa przemysłowego oraz strategii, polityki i wartości wyznawanych przez osoby zajmujące stanowiska decyzyjne w organizacji. Należy również pamiętać o tym, że organizacja nie jest tworem statycznym, ale ewoluuje wraz z projektem (etap przedinwestycyjny i inwestycyjny, rozruch i eksploatacja).

Chociaż inne rozdziały zajmują się konkretnie kosztami bezpośrednimi, ten rozdział poświęcony jest kosztom pośrednim lub ogólnym. Doświadczenie pokazuje, że w wielu studiach feasibility zaniedbuje się lub niedoszacowuje te koszty, które w pewnych projektach mogą mieć znaczący wpływ na ich rentowność. Rozważania na temat organizacji projektu pomogą osobie zajmującej się analizą zidentyfikować i skwantyfikować te koszty. Zaplanowanie i utworzenie ośrodków kosztów zgodnie ze strukturą organizacyjną ułatwi to zadanie.

A. Organizacja i zarządzanie zakładem

Organizacja jest narzędziem, za pomocą którego tworzy się strukturę funkcji operacyjnych i działalności przedsiębiorstwa oraz przypisuje się je jednostkom organizacyjnym, reprezentowanym przez kadrę kierowniczą, kadrę nadzoru oraz załogę, w celu umożliwienia koordynacji i kontroli działania przedsiębiorstwa i osiągnięcia jego celów gospodarczych.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pokazuje rozkład uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy różnymi jednostkami funkcjonalnymi firmy i zwykle przedstawia się ją w kształcie schematu, często zwanego schematem organizacyjnym. Zwykle organizacja podzielona jest przede wszystkim zgodnie z poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, marketing, zaopatrzenie i produkcja. Jednakże nie ma jednego, uniwersalnego wzorca organizacyjnego. Możliwe jest również oparcie struktury organizacyjnej na wyrobach lub liniach produkcyjnych (np. ośrodki zysków lub kosztów), lub na podziale na obszary geograficzne czy rynki. Ostatni przykład jest typowy dla organizacji handlowych (zbytu).

Problem strukturyzacji i organizacji pracy oraz przekazanie uprawnień kierowniczych musi być rozpatrywany nie tylko z funkcjonalnego punktu widzenia, ponieważ różne czynniki społeczno-kulturowe mogą przeciwdziałać zwykłemu naśladownictwu takich organizacji w innych krajach. Aspekt ten ma również duże znaczenie w krajach rozwijających się, kiedy niezbędna jest specjalna struktura organizacyjna dla optymalnego wykorzystania importowanych technologii.

Funkcje organizacyjne

Funkcje organizacyjne są jakby klockami, z których zbudowana jest firma. Jak pokazano na rys. XXVII, mogą być one pogrupowane w następujące jednostki organizacyjne, zgodnie z konkretnymi potrzebami danej firmy:

· Zarząd przedsiębiorstwa

· Finanse, kontrola finansowa i rachunkowość

· Sprawy osobowe

· Marketing, zbyt i dystrybucja

· Zaopatrzenie, transport, magazynowanie

· Produkcja

Zakład główny;

Zakłady usługowe;

Kontrola jakości;

Utrzymanie i konserwacja.

Zakład główny

Zakłady pomocnicze

Jakość

Remonty

Produkcja

Finanse

Kadry

Administracja

Magazynowanie

Zaopatrzenie

Dyrektor naczelny

Marketing

Rysunek. XXVII. Przykład schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna firmy może przyjąć wiele kształtów, z których najpowszechniejszym jest kształt piramidy posiadającej trzy poziomy organizacyjne:

· Zarząd, którego zadaniem jest zwykle długookresowe planowanie strategiczne, planowanie finansowe, koordynacja i kontrola

· Kierownictwo średniego szczebla, obarczone zwykle zadaniami planowania i kontroli funkcji organizacyjnych, takich jak zbyt, produkcja, zaopatrzenie i finanse

· Nadzór, którego zadaniem jest planowanie i kontrola codziennych operacji i działań w podległych mu jednostkach organizacyjnych

Niezależnie od rodzaju działalności produkcyjnej prowadzonej w zakładzie, analitycy będą musieli wziąć pod uwagę utworzenie szeregu ośrodków kosztów, jakie występują w większości firm produkcyjnych. Owe ośrodki kosztów omówione są poniżej, w dziale dotyczącym rachunkowości i kontroli finansowej. Ośrodki kosztów opisuje się pod względem:

· Miejsca, jakie zajmują one wewnątrz organizacji

· Celu operacyjnego, odpowiedzialności i uprawnień

· Głównych zadań

· Potrzeb w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji

· Nakładów i wyników.